# ADR — Tydzień 3 (niepełny): Frontend + Deploy

Dokument decyzji architektonicznych dla Tygodnia 3 projektu BEZ PIERDOLENIA — AI Trener Personalny.
Opisuje co zostało zbudowane, jakie były problemy i decyzje, co odrzucono i co zostało.

>

Data: 2026-04-16 | Autor: Konrad + Claude | Status: W toku

# Spis treści

[Przegląd tygodnia](#1-przegląd-tygodnia)

[Frontend — Next.js 16](#2-frontend--nextjs-16)

[Rozbudowa backendu](#3-rozbudowa-backendu)

[Aktualizacja promptów](#4-aktualizacja-promptów)

[Deploy — Railway + Vercel](#5-deploy--railway--vercel)

[Problemy i rozwiązania](#6-problemy-i-rozwiązania)

[Znane długi techniczne](#7-znane-długi-techniczne)

[Zmiany względem planu](#8-zmiany-względem-planu)

[Stan na koniec tygodnia](#9-stan-na-koniec-tygodnia)

# 1. Przegląd tygodnia

## Co miało powstać (plan)

Frontend Next.js: 3 strony (login, quiz, chat)

Deploy backendu na Railway

Deploy frontendu na Vercel

Testy end-to-end z prawdziwym użytkownikiem

## Co faktycznie powstało

Frontend działa, deploy działa, aplikacja dostępna pod `https://bezp-rag-agent.vercel.app`. Tydzień nie jest formalnie zakończony — brakuje testów z zewnętrznymi użytkownikami i kilku pomniejszych funkcji.

## Podsumowanie komponentów

| Komponent | Status | Opis |
| --- | --- | --- |
| Strona logowania / rejestracji (/) | ✅ | Przełącznik login/register, imię, nazwisko, potwierdzenie hasła |
| Quiz startowy (/quiz) | ✅ | 3 kroki, walidacja, zgodny ze schema backendu |
| Chat (/chat) | ✅ | Auth check, wysyłanie wiadomości, logout, scroll to bottom |
| Endpoint GET /auth/me | ✅ | Sprawdza czy user ma wypełniony quiz (quiz_completed) |
| Deploy backend na Railway | ✅ | https://bezp-rag-agent-production.up.railway.app |
| Deploy frontend na Vercel | ✅ | https://bezp-rag-agent.vercel.app |
| CORS produkcyjny | ✅ | ALLOWED_ORIGINS ustawiony na URL Vercel |
| Aktualizacja PROMPT-02 i PROMPT-03 | ✅ | Prompty z docs/system-prompt.md wdrożone w kodzie |

# 2. Frontend — Next.js 16

## Stack

Next.js 16.2.4 (App Router, Turbopack)

React 19

Tailwind v4 (`@import "tailwindcss"` w CSS, bez tailwind.config.js)

TypeScript

## Decyzja: brak bibliotek UI

Powód: Minimalizm. 3 strony, dark theme, żadnych animacji. Czyste Tailwind wystarczy — dodatkowa biblioteka to zbędna zależność i potencjalne problemy z kompatybilnością Next.js 16.

## Decyzja: `'use client'` na wszystkich stronach

Wszystkie 3 strony są Client Components. Powód: każda ma interaktywność (formularze, stan, router), więc Server Components nic by tu nie dały.

## Routing i ochrona ścieżek

| Ścieżka | Warunek dostępu | Przekierowanie |
| --- | --- | --- |
| / | Zawsze dostępna | — |
| /quiz | Wymaga tokenu w localStorage | → / jeśli brak |
| /chat | Wymaga tokenu + quiz_completed: true | → / lub /quiz |

Logika sprawdzana w `useEffect` przy montowaniu komponentu przez `GET /auth/me`.

## Decyzja: token w localStorage zamiast httpOnly cookie

Powód: Prostota implementacji na MVP. HttpOnly cookie wymagałoby dodatkowej logiki odświeżania tokenu po stronie serwera. Na MVP z małą liczbą użytkowników localStorage jest wystarczające.

Ryzyko: XSS może wykraść token. Mitygacja: React domyślnie escapuje HTML, nigdzie nie używamy `dangerouslySetInnerHTML`.

## Problem: `next build` — `workStore not initialized`

Błąd: `Invariant: Expected workStore to be initialized` podczas statycznej generacji.

Przyczyna: Bug w Next.js 16.2.x — `createServerSearchParamsForMetadata()` wywołuje `workAsyncStorage.getStore()` poza kontekstem AsyncLocalStorage podczas prerenderowania `/_not-found` i `/_global-error`.

Próby naprawy (nieudane):

`export const dynamic = 'force-dynamic'`

`cacheComponents: true` w next.config.ts

`turbopack.root` w konfiguracji

Usunięcie Google Fonts

Minimalizacja stron do `<div>test</div>`

Webpack zamiast Turbopack

Rozwiązanie: Zignorowanie — `npm run dev` nie triggeruje statycznej generacji i działa poprawnie. Vercel buduje przez własny pipeline i build przechodzi bez problemu.

Lekcja: Dev server i `next build` zachowują się różnie. Błąd w buildzie lokalnym nie musi oznaczać błędu na Vercelu.

# 3. Rozbudowa backendu

## Nowy endpoint: GET /auth/me

@router.get("/me")
async def me(user_id: str = Depends(get_current_user)):
    response = supabase.table("user_profiles")
        .select("quiz_completed")
        .eq("user_id", user_id)
        .execute()
    has_profile = len(response.data) > 0 and response.data[0].get("quiz_completed") is True
    return {"user_id": user_id, "has_profile": has_profile}

Cel: Frontend sprawdza czy user po zalogowaniu ma wypełniony quiz. Jeśli nie — przekierowuje na `/quiz`. Jeśli tak — na `/chat`.

Ważna zmiana: Pierwotna wersja sprawdzała tylko czy rekord istnieje (`len > 0`). Po dodaniu imię/nazwisko przy rejestracji rekord powstaje od razu, więc warunek zmieniony na `quiz_completed is True`.

## Rejestracja z imieniem i nazwiskiem

Decyzja: Imię i nazwisko zbierane przy rejestracji, nie w quizie.

Powód: Bardziej naturalny UX — quiz dotyczy danych treningowych, nie danych osobowych.

Implementacja:

`RegisterRequest` rozszerzony o `imie: str` i `nazwisko: str`

Po udanej rejestracji tworzony rekord w `user_profiles` z `quiz_completed: False`

Kolumny `imie` i `nazwisko` dodane do tabeli `user_profiles` w Supabase (TEXT, nullable)

Problem z duplikatem emaila: Supabase przy `sign_up` na istniejący email zwraca usera bez `identities` (pusta lista) zamiast błędu — ze względów bezpieczeństwa. Wykrywanie:

if not response.user.identities:
    raise HTTPException(400, "Konto z tym adresem email już istnieje.")

## Quiz — poprawka czas_treningu

Problem: Frontend wysyłał `"60 minut"`, baza danych miała CHECK constraint akceptujący tylko `'30-45'`, `'45-60'`, `'60-90'`, `'90+'`.

Przyczyna: Wartości w dropdownie nie zgadzały się z dokumentacją w `docs/database.md`.

Fix: Zmiana wartości opcji w `<select>` na wartości akceptowane przez bazę.

Lekcja: Zawsze sprawdzaj `docs/database.md` przed pisaniem formularzy — tam są CHECK constraints.

# 4. Aktualizacja promptów

## PROMPT-02 (Extraction Agent) — v2.0

Zaktualizowany do wersji z `docs/system-prompt.md`. Kluczowe zmiany:

Osobna sekcja `WAŻNE ROZRÓŻNIENIE: WAGA CIAŁA vs CIĘŻAR TRENINGOWY` z konkretnymi przykładami

Bardziej rozbudowana sekcja `CO NIE JEST WARTE ZAPISANIA`

Rozbudowana sekcja `WYKRYWANIE KONFLIKTÓW`

## PROMPT-03 (Summarizer Agent) — v1.1

Zaktualizowany do wersji z `docs/system-prompt.md`. Kluczowe zmiany:

Dodana sekcja `CO WARTO ZACHOWAĆ` z przykładem dobrego podsumowania

Punkt "O co agent dopytywał (żeby nie pytać dwa razy o to samo)"

Ważne: Format JSON w PROMPT-02 i nazwy zmiennych (`{user_profile}`, `{user_message}`, `{agent_response}`) pozostały bez zmian — kod backendu zależy od tych nazw.

# 5. Deploy — Railway + Vercel

## Railway (backend)

Konfiguracja:

Root directory: `backend`

Start command: automatycznie wykryty przez Railway (uvicorn)

Env variables: `ANTHROPIC_API_KEY`, `OPENAI_API_KEY`, `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`, `SUPABASE_ANON_KEY`, `ALLOWED_ORIGINS`

URL: `https://bezp-rag-agent-production.up.railway.app`

Problem z requirements.txt: Początkowo brak pliku. Railway nie wiedział jak zainstalować zależności. Fix: dodanie `requirements.txt` do folderu `backend`.

Problem z wersjami: Konflikty między `anthropic` i `langchain-anthropic`. Fix: `anthropic>=0.39.0,<1.0.0` + `langchain-anthropic==0.3.0`.

## Vercel (frontend)

Konfiguracja:

Root directory: `frontend`

Framework: Next.js (auto-wykryty)

Env variables ustawione ręcznie w panelu (`.env.local` nie trafia na GitHub):

`NEXT_PUBLIC_API_URL` = URL Railway

`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`

`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`

URL: `https://bezp-rag-agent.vercel.app`

Problem ze spacjami w URL: `NEXT_PUBLIC_API_URL` miało spacje na końcu (`%20%20%20` w requestach). Fix: ręczne usunięcie spacji w panelu Vercel.

## CORS

Konfiguracja w main.py:

allow_origins=[os.getenv("ALLOWED_ORIGINS", "http://localhost:3000")]

Wartość na Railway: `https://bezp-rag-agent.vercel.app`

Problem podczas deploy: Tymczasowo ustawiono `*` bo Vercel URL nie był jeszcze znany. Po deploymencie zmieniono na konkretny URL.

Ważne: Vercel tworzy preview URL (`bezp-rag-agent-xxx.vercel.app`) różny od głównego (`bezp-rag-agent.vercel.app`). CORS blokuje preview URL — testować zawsze na głównym.

## Supabase — konfiguracja produkcyjna

Po deploymencie konieczna zmiana w Authentication → URL Configuration:

`Site URL` → `https://bezp-rag-agent.vercel.app`

`Redirect URLs` → dodać `https://bezp-rag-agent.vercel.app`

Bez tego linki potwierdzające email przekierowywały na `localhost:3000`.

# 6. Problemy i rozwiązania

| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| next build crash | Bug w Next.js 16.2.x (workStore) | Zignorować lokalnie — Vercel buduje OK |
| czas_treningu 422 | Wartości frontendu nie zgadzały się z CHECK constraint w bazie | Zmiana opcji dropdownu na 30-45, 45-60, 60-90, 90+ |
| Stary JS w przeglądarce | Mój background process serwował stary kod na porcie 3000 | taskkill /F /PID 8788, restart serwera |
| Spacje w NEXT_PUBLIC_API_URL | Wklejenie URL z spacjami w panelu Vercel | Ręczne usunięcie spacji |
| CORS blokuje requesty | Preview URL Vercel inny niż główny | Używać bezp-rag-agent.vercel.app |
| Email przekierowuje na localhost | Supabase miał stary Site URL | Zmiana w Auth → URL Configuration |
| [object Object] zamiast błędu | data.detail to obiekt/tablica, nie string | Obsługa wszystkich typów detail w catch bloku |
| Błędy po angielsku | Komunikaty Supabase po angielsku | .replace() na kluczowych angielskich frazach |
| feature/rejestracja-ux nie zmergowana | Za szybko przeszliśmy do deploy | Merge przed testami produkcyjnymi |
| requirements.txt brak | Plik nie istniał w repo | Stworzenie backend/requirements.txt |
| Konflikty wersji anthropic | langchain-anthropic wymaga konkretnej wersji | Pinowanie anthropic>=0.39.0,<1.0.0 |

# 7. Znane długi techniczne

| # | Dług | Priorytet | Kiedy naprawić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RODO: brak checkboxa zgody i polityki prywatności | Wysoki | Przed publicznym launch |
| 2 | Komunikat po rejestracji nie przetestowany (email rate limit Supabase) | Średni | Przy kolejnej sesji testów |
| 3 | feature/rejestracja-ux zmergowana ale nie usunięta | Niski | Sprzątanie gałęzi |
| 4 | Token JWT w localStorage (nie httpOnly cookie) | Niski | Post-MVP |
| 5 | Brak obsługi wygasłego tokenu (auto-refresh) | Średni | Przed większą liczbą użytkowników |
| 6 | Brak timeoutu na requesty do backendu (frontend czeka w nieskończoność) | Średni | Tydzień 4 |
| 7 | Disable przycisku "Wyślij" w chacie po wysłaniu | Niski | Tydzień 4 |
| 8 | Markdown w odpowiedziach agenta nie renderowany (surowy tekst) | Średni | Tydzień 4 |

# 8. Zmiany względem planu

| Co było w planie | Co zrobiono inaczej | Powód |
| --- | --- | --- |
| Quiz: 22 pytania | Quiz: ~12 pytań | Uproszczenie UX, agent dopytuje resztę |
| Supabase Auth UI jako gotowy komponent | Własny formularz od zera | Supabase Auth UI nie jest kompatybilny z Next.js 16 App Router |
| Build lokalny przed deployem | Deploy bez lokalnego buildu | Bug w Next.js 16.2.x — build lokalnie crashuje, Vercel buduje OK |
| Rejestracja: tylko email + hasło | Rejestracja: email, hasło, imię, nazwisko | Lepszy UX, agent może używać imienia w rozmowie |
| PROMPT-02 i PROMPT-03 bez zmian | Zaktualizowane do wersji z docs | Kod miał starsze wersje niż dokumentacja |

# 9. Stan na koniec tygodnia

## Co działa

Rejestracja z emailem, hasłem, imieniem i nazwiskiem

Potwierdzenie emaila (Supabase wysyła link)

Logowanie z polskimi komunikatami błędów

Quiz 3-krokowy z walidacją

Chat z agentem — RAG, pamięć, Extraction Agent działa w tle

Deploy: backend na Railway, frontend na Vercel

## Co nie zostało zrobione z planu tygodnia 3

Testy z zewnętrznymi użytkownikami (2-3 znajomych bez instrukcji)

Streaming odpowiedzi agenta (agent pisze całą odpowiedź naraz, nie token po tokenie)

Renderowanie Markdown w chacie

## Następne kroki (Tydzień 4 lub Faza 1)

Testy z prawdziwymi użytkownikami

RODO (checkbox zgody, polityka prywatności) — przed publicznym launch

Markdown w chacie (`react-markdown`)

Training Plan Generator (PROMPT-04 + endpoint + zakładka "Plan")

Stripe — płatności i dostęp

## URL produkcyjny

Frontend: https://bezp-rag-agent.vercel.app

Backend: https://bezp-rag-agent-production.up.railway.app

Health check: https://bezp-rag-agent-production.up.railway.app/health