# ADR — Tydzień 4: Training Plan Generator + UX + Bugfixes

Dokument decyzji architektonicznych dla Tygodnia 4 projektu BEZ PIERDOLENIA — AI Trener Personalny.
Opisuje co zostało zbudowane, jakie były problemy i decyzje, co odrzucono i co zostało.

>

Data: 2026-04-17 | Autor: Konrad + Claude | Status: Ukończony

# Spis treści

[Przegląd tygodnia](#1-przegląd-tygodnia)

[Training Plan Generator — Szybcior](#2-training-plan-generator--szybcior)

[Zakładka Plan (/plan)](#3-zakładka-plan-plan)

[Rozbudowa agenta Pitbul](#4-rozbudowa-agenta-pitbul)

[UX i mobile](#5-ux-i-mobile)

[Bugfixes — sesja końcowa](#6-bugfixes--sesja-końcowa)

[RODO i polityka prywatności](#7-rodo-i-polityka-prywatności)

[Problemy i rozwiązania](#8-problemy-i-rozwiązania)

[Znane długi techniczne](#9-znane-długi-techniczne)

[Stan na koniec tygodnia](#10-stan-na-koniec-tygodnia)

# 1. Przegląd tygodnia

## Co miało powstać (plan)

Priorytet 1: Markdown w chacie

Priorytet 2: UX czatu (timeout, disable, 429)

Priorytet 3: RODO (checkbox, polityka prywatności)

Priorytet 4: Training Plan Generator (Szybcior + zakładka /plan)

Priorytet 5: Stripe (świadomie odłożone)

## Co faktycznie powstało

Wszystkie 4 priorytety zostały zrealizowane. Dodatkowo zbudowano system edycji planu przez Pitbula, naprawiono serię bugów UX (mobile, zakładki, pamięć agenta, timeout) i wdrożono SSE keepalive dla długich operacji.

## Podsumowanie komponentów

| Komponent | Status | Opis |
| --- | --- | --- |
| Szybcior — plan generator | ✅ | Agent generujący plany treningowe w JSON |
| Endpoint POST /plan/generate | ✅ | Wywołuje Szybciora, zwraca plan |
| Endpoint GET /plan/ | ✅ | Pobiera aktualny plan użytkownika |
| Zakładka /plan | ✅ | Widok planu, odświeżanie, responsive |
| Narzędzie edit_plan_exercise | ✅ | Pitbul może edytować ćwiczenia w planie |
| Narzędzie generate_training_plan | ✅ | Pitbul wywołuje Szybciora przez LangGraph |
| Markdown w chacie | ✅ | react-markdown + remark-gfm |
| SSE typing animation | ✅ | Efekt pisania znak po znaku |
| SSE keepalive | ✅ | Co 20s podczas długich operacji |
| JWT auto-refresh | ✅ | getValidToken() odświeża token gdy wygasa |
| RODO checkbox | ✅ | Zgoda przy rejestracji |
| Strona /privacy | ✅ | Statyczna polityka prywatności |
| Mobile viewport fix | ✅ | h-[100dvh] zamiast min-h-screen |
| Custom checkboxy (mobile) | ✅ | SVG checkboxy zamiast native |
| sessionStorage persistence | ✅ | Wiadomości czatu przeżywają zmianę zakładki |
| Historia po user_id | ✅ | Pamięć Pitbula niezależna od sesji |

# 2. Training Plan Generator — Szybcior

## Decyzja: osobny agent zamiast logiki wbudowanej w Pitbula

Powód: Generowanie planu to osobna, deterministyczna operacja — potrzebuje własnego promptu (PROMPT-04), własnych danych wejściowych i generuje strukturę JSON. Wbudowanie tego w Pitbula pogorszyłoby jakość obu zadań.

Implementacja: `backend/agents/plan_generator.py` — synchroniczna funkcja `run_plan_generator(user_id, generation_reason)` wywoływana przez Pitbula przez narzędzie LangGraph.

## PROMPT-04 — format JSON z doubled curly braces

Problem: PROMPT-04 zawierał przykład JSON z `{plan_name}`, `{goal}` itp. Python's `.format()` próbował je interpretować jako zmienne i rzucał `KeyError`.

Rozwiązanie: Wszystkie nawiasy klamrowe w przykładzie JSON w stringu promptu musiały być podwojone (`{{plan_name}}`, `{{goal}}`). Nawiasy które SĄ zmiennymi do `.format()` pozostały pojedyncze.

Lekcja: Każdy literalny `{` w stringu przekazywanym do `.format()` musi być escapowany jako `{{`.

## Parsowanie JSON z markdown code fences

Claude czasem zwraca JSON opakowany w ` ```json ... ``` `. Szybcior obsługuje oba przypadki:

if raw.startswith("```"):
    lines = raw.split("\n")
    raw = "\n".join(lines[1:-1] if lines[-1].strip() == "```" else lines[1:])
plan_data = json.loads(raw)

## Zapis do bazy — select + update/insert zamiast upsert

Problem: `supabase.table("training_plans").upsert(..., on_conflict="user_id")` rzucał błąd `42P10 no unique constraint` — tabela `training_plans` nie miała UNIQUE constraint na `user_id`.

Decyzja: Zamiast dodawać constraint do bazy, zmieniono logikę na select + update/insert:

existing = supabase.table("training_plans").select("id").eq("user_id", user_id).execute()
if existing.data:
    supabase.table("training_plans").update({...}).eq("user_id", user_id).execute()
else:
    supabase.table("training_plans").insert({...}).execute()

Powód odrzucenia upsert: Zmiana schematu bazy w środku tygodnia 4 byłaby ryzykowna. Logika select+update/insert jest równie prosta i nie wymaga migracji.

## Wywołanie synchronicznego agenta w async FastAPI

Szybcior jest funkcją synchroniczną (blokujące wywołanie Anthropic SDK). Wywołanie go bezpośrednio w async endpoint blokowałoby event loop FastAPI.

Rozwiązanie: `run_in_executor` w node `tool_dispatcher` LangGraph:

loop = asyncio.get_event_loop()
result = await loop.run_in_executor(None, tool_fn.invoke, tc["args"])

# 3. Zakładka Plan (/plan)

## Decyzja: osobna strona zamiast widoku w chacie

Powód: Plan treningowy to dokument — użytkownik wraca do niego wielokrotnie, nie raz po wygenerowaniu. Osobna strona pozwala na czytelny widok bez interfejsu czatu.

## Layout ćwiczeń — karty zamiast tabeli

Powód: Tabela z kolumnami (ćwiczenie, serie, powtórzenia, przerwa) na wąskim ekranie wymagałaby poziomego scrollowania. Karty flex ze statystykami po prawej działają na każdej szerokości.

## Silent polling co 3s gdy brak planu

Gdy użytkownik wchodzi na /plan bez wygenerowanego planu, strona co 3 sekundy cicho sprawdza czy plan się pojawił. Mechanizm wyłącza się gdy plan zostanie załadowany.

Powód: Pitbul może właśnie generować plan w chacie — zamiast kazać userowi ręcznie odświeżać, strona aktualizuje się sama.

## Nawigacja Chat ↔ Plan

Header na obu stronach zawiera nawigację z aktywnym stanem (biały background na aktywnej zakładce). Zakładka Plan jest zablokowana (`cursor-not-allowed`, szary tekst) gdy Pitbul generuje odpowiedź lub trwa typing animation — zapobiega to wyjściu z czatu w trakcie odpowiedzi.

# 4. Rozbudowa agenta Pitbul

## Decyzja: ainvoke zamiast astream

Problem: `astream(stream_mode="messages")` po wywołaniu narzędzia (np. Szybciora) nie yielduał kolejnych tokenów — odpowiedź Pitbula po zakończeniu narzędzia była pusta.

Rozwiązanie: Przejście na `ainvoke` — agent wykonuje całą pracę (włącznie z narzędziami), zwraca gotową odpowiedź, frontend animuje ją jako typing effect.

Kompromis: Brak prawdziwego token-by-token streamingu. Przy prostych odpowiedziach Pitbul i tak odpowiada w kilka sekund, więc różnica jest niezauważalna. Przy generowaniu planu (3 wywołania Claude) odpowiedź dochodzi po 60-90s — rozwiązane keepalivem SSE.

## SSE keepalive co 20s

Generowanie planu = 3 wywołania Claude (Pitbul decyduje → Szybcior generuje → Pitbul odpowiada). Łącznie 60-120 sekund bez żadnych danych do frontendu — Railway i przeglądarki zamykają idle connection.

Rozwiązanie: Backend uruchamia agenta jako `asyncio.Task` i co 20s wysyła komentarz SSE (`: keepalive`). Frontend ignoruje linie bez prefixu `data: `.

agent_task = asyncio.create_task(run_agent())
while not agent_task.done():
    try:
        await asyncio.wait_for(asyncio.shield(agent_task), timeout=20.0)
    except asyncio.TimeoutError:
        yield ": keepalive\n\n"

## Timeout resetowany przy każdym chunk'u

Poprzednio: stały timeout 90s liczony od wysłania wiadomości.

Teraz: timeout 150s resetowany przy każdym odebranym chunk'u (keepalive lub token).

Efekt: Długie operacje (generowanie planu) nie powodują "brak odpowiedzi od serwera" — keepalive co 20s resetuje odliczanie.

## Narzędzie edit_plan_exercise

Pitbul może modyfikować konkretne ćwiczenie w planie bez wywoływania Szybciora. Tool przyjmuje `day_label`, `old_exercise_name` i opcjonalne nowe wartości. W przypadku nieudanego matchu zwraca pełną listę dostępnych dni i ćwiczeń, żeby Pitbul mógł spróbować ponownie z właściwą nazwą.

## System prompt — sekcja AKTUALNY PLAN TRENINGOWY

Pitbul dostaje w system prompcie pełną strukturę aktualnego planu użytkownika. Dzięki temu gdy user prosi o zmianę ćwiczenia, Pitbul wie jak dokładnie nazywają się dni i ćwiczenia i może poprawnie wywołać `edit_plan_exercise`.

## Historia wiadomości po user_id zamiast session_id

Problem: Sesja wygasała po 30 minutach bezczynności. Nowa sesja = pusta historia = Pitbul "zapomina" ostatnie wiadomości.

Rozwiązanie: `get_conversation_history` zmienione z filtrowania po `session_id` na ostatnie 20 wiadomości po `user_id`:

result = supabase.table("messages")\
    .select("role, content")\
    .eq("user_id", user_id)\
    .order("created_at", desc=True)\
    .limit(20)\
    .execute()
return list(reversed(result.data or []))

Efekt: Pitbul zawsze widzi 20 ostatnich wiadomości niezależnie od sesji. Blacha (summarizer) nadal działa jako długoterminowa pamięć.

# 5. UX i mobile

## Mobile viewport — h-[100dvh]

Problem: `min-h-screen` (= `100vh`) nie uwzględnia paska adresu mobilnej przeglądarki. Na iOS/Android czat wychodził poza widoczny obszar.

Rozwiązanie: `h-[100dvh]` — `dvh` (dynamic viewport height) to CSS unit który uwzględnia aktualną wysokość viewport po schowaniu/pokazaniu paska przeglądarki.

## Custom checkboxy (SVG)

Problem: Native checkbox z `accent-white` nie renderował się poprawnie na niektórych urządzeniach mobilnych.

Rozwiązanie: Własny komponent — `div` z obramowaniem + SVG z ptaszkiem gdy `checked`:

<div className={`w-5 h-5 rounded border-2 flex items-center justify-center transition-colors ${checked ? 'bg-white border-white' : 'border-zinc-600'}`}>
  {checked && <svg className="w-3 h-3 text-black" ...><path d="M2 6l3 3 5-5" /></svg>}
</div>

Użyty na checkboxach sprzętu w quizie i checkboxie RODO przy rejestracji.

## sessionStorage dla wiadomości czatu

Problem: Przejście na zakładkę /plan i powrót resetowało historię wiadomości czatu (Next.js rozmontowuje komponent przy nawigacji).

Rozwiązanie: Wiadomości zapisywane do `sessionStorage` przy każdej zmianie stanu. Przy montowaniu komponentu inicjalizowane z sessionStorage. Czyszczone przy wylogowaniu.

## Pełna odpowiedź zapisywana do sessionStorage od razu

Problem: Jeśli user wychodzi z /chat podczas typing animation (lub gdy Pitbul myśli), po powrocie wiadomość jest urwana.

Rozwiązanie: Gdy token dotrze (pełna odpowiedź jako jeden string), natychmiast zapisujemy go do sessionStorage przez `messagesRef`. Typing animation operuje na React state (pusty content, wypełniany znak po znaku). Po powrocie na /chat sessionStorage ma kompletną wiadomość.

// Przy pierwszym tokenie:
const withFull = [...messagesRef.current, { role: 'assistant', content: fullContent }]
sessionStorage.setItem('bezp_chat_messages', JSON.stringify(withFull))
// React state — pusty content dla animacji:
setMessages(prev => [...prev, { role: 'assistant', content: '' }])

Fetch nie jest przerywany przy unmount — odpowiedź dochodzi do końca w tle nawet gdy user wyszedł z /chat.

## typingTargetIndexRef — fix race condition

Problem: Typing interval używał `prev[prev.length - 1]` jako target. Jeśli user wysłał kolejną wiadomość podczas animacji, `last` był wiadomością usera i litery trafiały do złego bąbelka.

Rozwiązanie: `typingTargetIndexRef` przechowuje konkretny indeks wiadomości asystenta w tablicy. Nawet jeśli tablica się powiększy, index zawsze wskazuje właściwy bąbelek.

# 6. Bugfixes — sesja końcowa

## Plan nie odświeżał się po edycji

Przyczyna: Przeglądarka cachowała odpowiedź GET `/plan/`.

Fix: Cache busting przez `?t=${Date.now()}` w URL i nagłówek `Cache-Control: no-cache` przy każdym fetchu planu.

## Przycisk Odśwież nie dawał feedbacku

Przyczyna: Brak osobnego stanu dla operacji odświeżania — `loading` był używany do initial load screen, nie do przycisku.

Fix: Osobny stan `refreshing`. Przycisk pokazuje "Odświeżam..." i jest `disabled` podczas fetchu.

## edit_plan_exercise — UPDATE po id zamiast user_id

Problem: `update().eq("user_id", user_id)` działał poprawnie gdy był jeden wiersz, ale był nieprecyzyjny — przy ewentualnych duplikatach zaktualizowałby wszystkie.

Fix: SELECT pobiera `id` konkretnego wiersza, UPDATE używa `.eq("id", plan_id)`.

## Supabase update bez sprawdzenia wyniku

Problem: Zarówno `edit_plan_exercise` jak i `run_plan_generator` wywoływały `.execute()` bez sprawdzania czy operacja się powiodła. Pitbul mógł mówić "zmieniono" mimo faktycznego błędu.

Fix: Sprawdzanie `update_res.data` po każdej operacji zapisu. Jeśli puste — zwracamy błąd który Pitbul dostaje jako wynik narzędzia.

## Duplikat klucza przy rejestracji na mobile

Przyczyna: `upsert` na tabeli `user_profiles` bez `on_conflict` zachowywał się nieprzewidywalnie.

Fix: `upsert(..., on_conflict="user_id")`.

# 7. RODO i polityka prywatności

## Checkbox zgody przy rejestracji

Wymagany przed wysłaniem formularza. Walidacja po stronie frontendu (`if (!gdprConsent) setError(...)`). Custom SVG checkbox (spójny ze sprzętem w quizie).

Tekst: *"Akceptuję politykę prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych zdrowotnych (waga, kontuzje), w celu korzystania z usługi AI trenera personalnego."*

## Strona /privacy

Statyczna strona z polityką prywatności. Zawiera: cel przetwarzania danych, katalog zbieranych danych (email, dane treningowe, wiadomości), podstawę prawną (zgoda RODO Art. 6), prawa użytkownika, kontakt.

Decyzja: Brak middleware sprawdzającego czy user zaakceptował — checkbox przy rejestracji jest wystarczający na MVP. Dodatkowe wymagania (np. wersjonowanie zgód) post-MVP.

# 8. Problemy i rozwiązania

| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| KeyError: '\n "plan_name"' | {plan_name} w przykładzie JSON w PROMPT-04 interpretowany przez .format() | Doubled curly braces: {{plan_name}} w przykładzie |
| 42P10 no unique constraint | upsert(on_conflict="user_id") na tabeli bez UNIQUE constraint | Zastąpienie upsert logiką select + update/insert |
| from routers.auth import get_current_user | Zły import — middleware jest w middleware.py, nie w routers/auth.py | from middleware import get_current_user |
| Puste bąbelki po wywołaniu narzędzia | astream(stream_mode="messages") nie yielduał tokenów po tool call | Przejście na ainvoke + pełna odpowiedź na raz |
| Event loop blokowany przez Szybciora | Synchroniczny Szybcior blokował async FastAPI | run_in_executor w tool_dispatcher |
| Timeout przy generowaniu planu | 3 wywołania Claude × ~30s = 90s, stary limit = 90s | SSE keepalive + reset timeout przy każdym chunk'u |
| Urwana odpowiedź przy zmianie zakładki | Abort na unmount przerywał fetch; setState po unmount ignorowany | Fetch żyje po unmount; pełna odpowiedź do sessionStorage przez messagesRef natychmiast gdy token dotrze |
| Pitbul nie pamiętał ostatnich wiadomości | Historia ładowana po session_id; sesja wygasała po 30 min | Historia po user_id — ostatnie 20 wiad. niezależnie od sesji |
| Checkboxy niewidoczne na mobile | accent-white nie działał na niektórych przeglądarkach mobilnych | Custom SVG checkboxy |
| Plan nie odświeżał się po edycji | Przeglądarka cachowała GET /plan/ | Cache busting ?t=timestamp + Cache-Control: no-cache |
| Pitbul mówił "zmieniono" mimo błędu | Brak sprawdzania wyniku Supabase update | Sprawdzanie update_res.data, błąd zwracany do Pitbula |
| Pitbul źle matchował nazwy ćwiczeń | Podawał inną nazwę niż w planie | Tool zwraca pełną listę dostępnych ćwiczeń przy błędzie |
| Duplikat klucza na mobile przy quizie | upsert bez on_conflict | upsert(on_conflict="user_id") |

# 9. Znane długi techniczne

| # | Dług | Priorytet | Kiedy naprawić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stripe — płatności i dostęp | Wysoki | Po potwierdzeniu wartości produktu z prawdziwymi userami |
| 2 | Token JWT w localStorage (nie httpOnly cookie) | Niski | Post-MVP |
| 3 | Brak prawdziwego token-by-token streamingu | Niski | Jeśli użytkownicy zgłoszą że odpowiedzi dochodzą za wolno |
| 4 | Brak retry logic przy błędach Supabase | Niski | Post-MVP |
| 5 | edit_plan_exercise nie obsługuje usuwania ćwiczenia | Niski | Gdy user zgłosi potrzebę |
| 6 | Brak strony ustawień (zmiana danych, usunięcie konta) | Średni | Przed publicznym launch z większą liczbą userów |
| 7 | Brak paginacji historii wiadomości | Niski | Gdy użytkownicy będą mieć >100 wiadomości |

# 10. Stan na koniec tygodnia

## Co działa

Cały flow użytkownika: rejestracja → quiz → chat → plan

Pitbul: konwersacja, RAG, pamięć (Blacha), ekstrakcja (Uszatek), generowanie planów (Szybcior), edycja ćwiczeń

Zakładka /plan: widok planu, odświeżanie, silent polling gdy brak planu

Mobile: poprawny viewport, custom checkboxy, responsive layout

Markdown w chacie: listy, bold, nagłówki, kod

RODO: checkbox zgody, strona /privacy

Typing animation z keepalive SSE

sessionStorage: wiadomości przeżywają zmianę zakładki, pełna odpowiedź przy powrocie

## Co nie zostało zrobione

Stripe (świadomie odłożone)

Testy z zewnętrznymi użytkownikami

## Następne kroki (Tydzień 5 / Faza 2)

Testy z prawdziwymi użytkownikami — zebranie feedbacku

Stripe — płatności, gdy produkt potwierdzony przez userów

Strona ustawień (zmiana wagi, celu, usunięcie konta)

Powiadomienia push lub email (np. przypomnienie o treningu) — post-MVP

## URL produkcyjny

Frontend: https://bezp-rag-agent.vercel.app

Backend: https://bezp-rag-agent-production.up.railway.app

Health check: https://bezp-rag-agent-production.up.railway.app/health